## Slide 1: Lab 4: Plan de trabajo
Integrantes: Liping Liao – Tomás Mora – Mauricio Salinas – Matías Zúñiga
Fecha: 21/09/2016

## Slide 2: EMPRESA
Empresa de servicio de mantención requiere una plataforma web que pueda ayudar a visualizar y analizar la calidad de los servicios de mantención de sus productos, ya que este servicio de post-venta es fundamental para fidelizar los clientes.

## Slide 3: Plan de trabajo
Fecha | Actividad | Observaciones
10-08-2016 | Levantamiento de requerimientos | 
17-08-2016 | Diagramas de casos de uso | 
24-08-2016 | Fichas de casos de uso | 
24-08-2016 | Reevualuar Casos de uso | 
31-08-2016 | Interfaces | 
06-09-2016 | Entrega de Primer informe | 
07-09-2016 | Crear repositorio | Con su respectivo docmentación
07-09-2016 | Identificación de lenguaje a utilizar para la programación | 
07-09-2016 | Plan de trabajo | 
07-09-2016 | Asignación de tareas | 
14-09-2016 | Plan de SQA | 
21-09-2016 | Plan de Testing | 
05-10-2016 | Entrega de Segundo informe | 
05-10-2016 | Código funcionalidades básicas | 
 | Creacion Base de dato | 
 | Crear página de login | 
 | Crear página con menú inicial | 
 | Crear página de Checklist | 
 | Crear pagina de Reportes | 
05-10-2016 | Crear página Data | Con su respectivo docmentación
 | Crear página de Manage User | 
 | Crear modulo para añadir imagen | 
 | Verificar conexiones de BBDD | 
10-10-2016 | Sesión de SQA y testing unitarios | 
11-10-2016 | Corrección de errores de las pruebas y ajuste al paln de SQA | 
12-10-2016 | Implementación de ajustes | 
19-10-2016 | Auditoría de acuerdo al plan SQA | 
01-11-2016 | Codígo completo | 
 | Crear especificaciones en pág Checklist | 
 | Crear especificaciones en pág Reportes | 
 | Crear especificaciones en pág Data | 
 | Crear especificaciones en pág Manage User | 
05-11-2016 | Sesión de SQA y testing unitarios | 
05-11-2016 | Corrección de errores de las pruebas y ajuste al plan de SQA | 
07-11-2016 | Implementación de ajustes | 
16-11-2016 | Entrega Tercer informe | 
23-11-2016 | Presentación final del sistema |